南太湖收费站广场提升改造工程施工

第TJ01标段施工招标文件

第一号补遗书

致招标文件持有者：

根据招标文件投标人须知第2.2款、第2.3款的规定，招标人──湖州市绕城高速公路有限公司对投标人提出的问题进行答复，对招标文件进行修改、补充；并根据投标人须知第 3.2 款的规定发布工程量清单预算、调整系数、下浮系数的三个连续值；鉴此，发布第一号补遗书（共5页），本补遗书作为招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。

投标截止时间前，投标人应及时关注湖州市公共资源交易信息网（http：//ggzy.huzhou.gov.cn）并及时下载本项目补遗文件，因未及时浏览、下载而造成的后果，责任自负。

招标人：湖州市绕城高速公路有限公司

2022年10月31日

南太湖收费站广场提升改造工程施工招标文件

第一号补遗书

一、对招标文件的修改：

1、根据招标文件投标人须知前附表第 3.2 款规定，现公布工程量清单预算（含3%的暂列金额）、调整系数的三个连续值、下浮系数的三个连续值：

工程量清单预算（含3％的暂列金额）为人民币：6299014元（大写：陆佰贰拾玖万玖仟零壹拾肆元整）。

调整系数的三个连续值为：0.94、0.95、0.96；下浮系数的三个连续值为：1、1.5、2；

- 2、工程量清单第100章总则、第200章路基工程修改为；

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南太湖收费站提升改造工程 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 100 章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 工程保险费 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| 101-1-1 | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| 101-1-2 | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-5 | 交通管制 |  |  |  |  |
| 102-5-1 | 陆上交通管制 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） |  |  |  |  |
| 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-4 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设（含标化工地建设) | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第 100 章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南太湖收费站提升改造工程 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 200 章 路基工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| 202-1-1 | 清理现场 | m2 | 6450 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| 202-3-2 | 混凝土结构 | m3 | 112.804 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| 203-1-1 | 挖土方 | m3 | 3869.8 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 |  |  |  |  |
| 204-1-9-1 | 碎石 | m3 | 259.2 |  |  |
| 204-1-9-2 | 清宕渣 | m3 | 680 |  |  |
| 204-1-13 | 泡沫混凝土 |  |  |  |  |
| 204-1-13-1 | 泡沫混凝土 | m3 | 5299 |  |  |
| 204-1-13-2 | C25混凝土板 | m3 | 825 |  |  |
| 204-1-13-3 | C25混凝土保护壁基础 | m3 | 395 |  |  |
| 204-1-13-4 | 光圆钢筋 | kg | 37064 |  |  |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |
| 205-1 | 软土路基处理 |  |  |  |  |
| 205-1-3 | 垫层 |  |  |  |  |
| 205-1-3-3 | 碎石垫层 | m3 | 1538 |  |  |
| 205-1-4 | 土工合成材料 |  |  |  |  |
| 205-1-4-3 | 土工格栅 | m2 | 5893 |  |  |
| 205-1-5 | 预压与超载预压 |  |  |  |  |
| 205-1-5-3 | 等载预压 | m3 | 3901 |  |  |
| 205-1-11 | 浆喷桩 |  |  |  |  |
| 205-1-11-5 | 双向水泥搅拌桩D500 | m | 8615 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| 207-1-3 | 现浇混凝土 |  |  |  |  |
| 207-1-3-3 | C25混凝土 | m3 | 260.5 |  |  |
| 207-1-4 | 预制安装混凝土 |  |  |  |  |
| 207-1-4-2 | C25混凝土 | m3 | 8.6 |  |  |
| 207-1-5 | 预制安装混凝土盖板 |  |  |  |  |
| 207-1-5-2 | C25混凝土 | m3 | 25.06 |  |  |
| 207-1-7 | 土质边沟 | m | 175.3 |  |  |
| 207-5 | 渗（盲）沟 | m | 139 |  |  |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  |  |  |
| 208-4 | 混凝土护坡 |  |  |  |  |
| 208-4-2 | 混凝土预制件满铺护坡 |  |  |  |  |
| 208-4-2-3 | C25混凝土 | m3 | 2.2 |  |  |
| 208-4-5 | 检查踏步 | m3 | 1.4 |  |  |
| 208-5 | 植物护坡 |  |  |  |  |
| 208-5-2 | 播植（喷播）草灌 | m2 | 832 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-7 | 挡埂 |  |  |  |  |
| 209-7-1 | 填碎石土麻袋挡埂 | m3 | 147.2 |  |  |
| 清单 第 200 章 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |

- 3、将“第八章 工程量清单计量规则”修改为；

# 第八章  工程量清单计量规则

按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》（DB 33/T628.1—2021）编制

第100章 工程量清单项目分项计量规则 总则

| 清单 子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1. 按合同价费用以总额为单位计量 2. 由发包人按照浙江省交通运输厅关于印发浙交〔2021〕12 号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》通知的规定，按实计量支付并要求承包人提供相关的支出票据等相关证明材料，施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人、发包人检查，如检查合格后按规定支付；如检查不合格，则暂扣当期安全生产费，直到承包人加大安全投入，满足施工安全要求，经监理人和发包人检查合格后，在复查次月的计量中予以支付。 | 1. 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备（不含大型临时设施、机械设备等“三同时”要求初期投入的安全设施）支出； 2. 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3. 开展重大风险（危险源）和事故隐患评估、监测监控等支出； 4. 安全生产检查、咨询、评价 （不包括新建、改建、扩建项目安全评价）支出； 5. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6. 安全生产宣传、教育、培训支出； 7. 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8. 安全设施以及特种设备检测检验支出； 9. 其他与安全生产直接相关的支出。 |

第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基

| 清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 |  |  |  |
| 204-1-13 | 泡沫混凝土 |  |  |  |
| 204-1-13-1 | 泡沫混凝土 | m3 | 依据图纸所示位置，按铺筑的泡沫混凝土的体积以立方米为单位计量 | 1.基底翻松、压实、挖台阶 2.铺设垫层 3.中间、边侧挡板制作、安装 4.拌水泥浆、稀释发泡液、生成气泡、水泥浆与气泡混合生成轻质土 5.管道泵送、浇筑、养生 6.铺设复合土布、钢丝网片 7.填包边土 8.清理 |
| 204-1-13-2 | C25混凝土板 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量 | 1.平整、夯实 2.混凝土制作、运输 3.浇筑、振捣 4.养护 5.清理现场 |
| 204-1-13-3 | C25混凝土保护壁基础 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸，按不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实 2.混凝土制作、运输 3.浇筑、振捣 4.养护 5.清理现场 |
| 204-1-13-4 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |
| 209-7 | 挡埂 |  |  |  |
| 209-7-1 | 填碎石土麻袋挡埂 | m³ | 根据图纸所示位置和断面尺寸，按挡埂的长度×宽度×高度以m³为单位计量 | 1.测量放线 2.挡埂制作、堆砌 |

（以下无正文）